РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту "Поставка програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання для розбудови Інтернет порталу статистичних даних Державної служби статистики України"
	Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)
	Річний

	Період звітування
	2020 рік

	1. Вихідні дані проекту (програми)

	Партнер з розвитку
	Європейський Союз

	Бенефіціар
	Державна служба статистики України
(код ЄДРПОУ 37507880)

	Реципієнт
	Державна служба статистики України

	Номер реєстраційної картки проекту
	4066-2

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках 
	Розробка сучасного вебпорталу Держстату та поставка відповідного обладнання забезпечать потужний та зручний вебінструментарій для надання користувачам необхідної статистичної інформації відповідно до європейських стандартів. Наразі тривають роботи щодо розробки прототипу вебпорталу Держстату.

	Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)
	

	Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
	Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту.

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	

	консультаційні послуги
	

	обладнання
	

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	

	адміністративні витрати виконавця
	

	3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	1. ІТ-обладнання.
	Поставка, монтаж, тестування, введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання для розбудови вебпорталу Держстату.
	Не виконано.

	2. Розробка вебпорталу.
	Розробка, встановлення, тестування програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату.
	Виконавець проєкту (компанія “Memetech S.r.l.”, Італія) здійснює розробку прототипу вебпорталу Держстату.

Фахівці Держстату забезпечують виконавця необхідною інформацією для розробки прототипу вебпорталу.

	4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

	–

	5. Проблемні питання та/або пропозиції

	Протягом 2019 року робота за проєктом практично не здійснювалась. У 2020 році за домовленістю між партнером з розвитку та виконавцем проєкт було перереєстровано без додаткових витрат, тобто в рамках бюджету проєкту (РК № 4066-01 від 06.02.2020 та РК 
№ 4066-02 від 09.07.2020). 
За період реалізації проєкту не досягнуто основних результатів (поставка обладнання і програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату), термін реалізації проєкту закінчився 25.09.2020. З ініціативи виконавця та за погодженням партнера з розвитку здійснюються заходи щодо перереєстрації проєкту із подовженням строків реалізації.

За інформацією Представництва ЄС в Україні, компанія “Memetech S.r.l.” не має можливості здійснювати управління проєктом і звернулась до Представництва ЄС в Україні щодо передачі прав та зобов’язань за проєктом компанії “Bioethic S&E” як компанії, що бере на себе повну та цілковиту відповідальність за всю діяльність, пов'язану з виконанням проєкту, як щодо виконаних заходів, так і тих заходів, що передбачається здійснити. У зв’язку з цим передбачено підписання Додатка (Адендуму) до Контракту на постачання в рамках зовнішньої діяльності Європейського Союзу № ENI/2018/399-744 (далі – Контракт).
Підписання зазначеного Додатка до Контракту відкладено на 2021 рік, оскільки на кінець 2020 року Представництво ЄС в Україні не отримало від компанії “Bioethic S&E” усіх необхідних докуменітів, уключаючи належний формат гарантії виконання проєкту та актуалізованого Робочого плану реалізації проєкту.
Держстат зі свого боку здійснює заходи щодо активізації співпраці з представниками ЄС та виконавця: проводить щотижневі Zoom-наради з питань щодо розробки вебпорталу Держстату; звертався листом від 29.09.2020 № 13.2.1–04/198-20 до Представництва ЄС в Україні з проханням ужити відповідних заходів для забезпечення можливості виконати одне із пріоритетних завдань Держстату − реалізувати проєкт щодо створення сучасного порталу статистичних даних, оскільки подальша статистична діяльність та статистична система України повинні йти поряд із сучасним світом та відповідати європейським та міжнародним стандартам.


	Відповідальна особа:
Начальник відділу управління проєктами розвитку управління планування та розвитку департаменту планування, розвитку та міжнародного співробітництва 


	
	





Л. М. Рудяк


	Керівник реципієнта:

Координатор проєкту, 
Голова Державної служби статистики України 
	
	

І. Є. Вернер


